UCS Mindbite

IntraRäddningstjänst

**Statusrapport**

Rapporteringsperiod 2022-11-07 – 2023-01-06

Version 1.0

[Datum]

Kevin Ullbrandt

# Rapportinformation

Rapporteringsperiod [2022-11-07 – 2022-12-02]

Version [0.1]

[Datum]

Distributionslista

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roll | Bolag/Enhet | Namn |
| Beställare |  |  |
| Projekt-/uppdragsansvarig |  |  |
| Kursansvarig |  |  |
|  |  |  |

Ändringsförteckning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Datum | Ändring |
| 0.1 | 2022-11-23 | Gjorde hela dokumentet. |

Innehåll

[Rapportinformation 2](#_Toc115289654)

[1. Projekt-/uppdragsdata 5](#_Toc115289655)

[2. Styrande dokument 5](#_Toc115289656)

[3. Organisation och bemanning 5](#_Toc115289657)

[4. Statusrapportering 6](#_Toc115289658)

[4.1. Allmänt läge 6](#_Toc115289659)

[4.2. Sammanfattning 6](#_Toc115289660)

[4.3. Uppföljning timmar 6](#_Toc115289661)

[4.4. Uppföljning timmar extern resurs 6](#_Toc115289662)

[5. Uppföljning sprintar 7](#_Toc115289663)

[6. Milstolpar och leveransobjekt 7](#_Toc115289664)

[6.1. Milstolpar 7](#_Toc115289665)

[6.2. Leveransobjekt 8](#_Toc115289666)

[6.3. Externa leveransobjekt 8](#_Toc115289667)

[7. Checklista för Test 8](#_Toc115289668)

[8. Teknik 9](#_Toc115289669)

[9. Viktiga händelser under kommande period 9](#_Toc115289670)

# Projekt-/uppdragsdata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUNDDATA | | | |
| IntraRäddningstjänst | | | Lärande i arbete 1 – Webbutvecklare .NET |
| 07/11 2022 | 09/01 2023 | Kommentar | |
|  |  |  | |

# Styrande dokument

| Bilaga nr. | Dokument | Finns J/N | Ägare av dokumentet | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt-/uppdragsbeskrivning | J | Marcus Alser | 07/11 2022 |

# Organisation och bemanning

**Aktuell bemanning**

| Person | Roll | Period (veckor) | Tillgänglighet | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcus Alser | Projektledare | 8 | Vid större frågor om projektet |  |
| Programmerings teamet | Inte i mitt projekt | - | Hjälper till om jag har frågor med mitt projekt | Mindbite har runt 10 personer anställda. Ingen sitter i mitt projekt. Men dem hjälper mig om jag har problem. |

Kommentar:

# Statusrapportering

## Allmänt läge

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| = Går bra | | |  | | | = Kan gå bättre | | = Går dåligt | |

## Sammanfattning

Sen början av projektet så har jag gjort en testprojekt med den funktionalitet som behövs för det riktiga projektet. Jag har haft problem med notifikationer för mobiler och haft problem med API:er för min back-end. Både löste sig efter jag tog hjälp av programmeringsteamet så vi kunde lösa det tillsammans.

Förutom det så har projektet roll på bra.

## Uppföljning timmar

| Period | Budget, antal tim | Utfört antal tim, ack. | Återstår, antal tim | Prognos, antal tim | Marginal | Overrun  i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yyyy-mm-dd – yyyy-mm-dd | BW | WS | WR | WF = WS+WR | WM = BW-WF | OR i % =  -WM/BW |
| 2022-11-07 –  2023-01-09 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0 |

## Uppföljning timmar extern resurs

N/a projektet är nystartad och har inte ännu använt externa resurser

# Uppföljning sprintar

| Sprint | Status | Mål med sprint | Datum klar | Leverans | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bra | * Uppsättning av utvecklingsmiljö och installera MAUI som ramverk för app-utveckling * Börja bygga ramverket för apparna * Ta fram ett enkelt, funktionellt gränssnitt som visar flödet av inkomna händelser * Ordna pushnotis vid ny händelse | 2022-11-21 | Ingen |  |
| 2 | Pågående | Att få klart grundläggande funktionalitet och produktionsätt | 2022-12-19 | Till företaget mindbite |  |
| 3 | Kommande | Få till så att man kan göra avvikelser på inkommande ärenden | 2022-12-26 | Till företaget mindbite |  |
| 4 | Kommande | Få till så man kan göra nya protokoll | 2023-01-2 | Till företaget mindbite |  |

# Milstolpar och leveransobjekt

## Milstolpar

| # | Beskrivning | Datum för respektive milstolpe | | | | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urspr. plan | Ny plan | Aktuell prognos | Utfall |
| 1 | Få grundläggande logik att funka |  |  | 2022-11-21 |  |  |
| 2 | Att få klart grundläggande funktionalitet och produktionsätt |  |  | 2022-12-19 |  |  |
| 3 | Få till så att man kan göra avvikelser på inkommande ärenden |  |  | 2022-12-26 |  |  |
| 4 | Få till så man kan göra nya protokoll |  |  | 2023-01-02 |  |  |

## Leveransobjekt

| # | Beskrivning | Datum för leverans | | | | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urspr. plan | Gällande plan | Aktuell prognos | Utfall |
| 1 | Jag har uppnåt att skapa ett klient gräsnitt och skriva ut den data som är efterfrågad. Även lyckas koppla notifikationer så att man kan skicka ut notifikationer. | 2022-11-07 |  |  |  |  |
| 2 | Påbörjat att få inloggning att funka så att jag sedan kan koppla ärenden, meddelanden och användare tillsammans. | 2022-11-21 |  |  |  |  |

## Externa leveransobjekt

N/a externa leveransobjekt finns inte i detta projekt.

# Checklista för Test

N/a vi har inte planerat något för testning. Testning kommer inte ske inom detta projekt utan kommer ske i uppföljande projekt.

# Teknik

Den största tekniska frågan jag har är angående autentisering. Hur man på bästa sätt sätter upp autentisering med token. Så att det är både säker men ändå optimal för användare och systemet.

Jag tänker att jag kommer använda mer tid och fokus på autentisering så att jag lär mig och får svar på min fråga.

# Viktiga händelser under kommande period

Dem viktigaste händelserna är slutet av sprintarna då jag ska vissa upp vad jag har kommit fram till. Vilket är då viktigt att jag planerar korrekt och använder mig utav dem verktyg jag har fått under skoltidens gång. Än sälunge har planeringen hällt, men jag har just börjat med dem svåraste delarna i projektet.